|  |  |
| --- | --- |
| ACTA DE REUNIÓN No. 05 | |
| Tema: Continuación de la muestra del módulo flota e inventarios para el sistema datum gerencia V.2.0 | |
| Nombre de la reunión: Revisión general de los avances para la tercera entrega del software datum-gerencia V.2.0 | |
| Fecha de la reunión: 05 de diciembre de 2019 | |
| Hora de la reunión: 12:58:00 m - 1:15pm | |
| Lugar de la reunión: Oficina Datum Position edificio Cumanday | |
| Asistentes:  Yeferson Becerra  Jorge Eduardo Castrillón Arenas  Cesar Augusto Tabares  Daniel Mauricio Bueno Tapasco  Fabian Augusto Aguilar | No Asistentes:  Sergio Taborda Ramírez |
| Objetivos de la reunión:   * Verificar el avance de que se propone para la tercera entrega. | |
|  | |
| Cont. 02 acta de reunión No. 02 | |
| Desarrollo de la reunión:  Se inicia la reunión presentando la corrección de errores del sistema para la segunda entrega, quedando dos pendientes:   * Faltan botones de regresar atrás en algunas interfaces. * Se le ha pedido al equipo desarrollado que cuando la opción sea una lista desplegable el sistema me permita visualizar qué opción voy a elegir.   Después de esto se comienza con la muestra del módulo de inventarios, el cual no se había presentado por los términos del contrato asumido, partiendo de esto los clientes contrastan las funcionalidades con un informe de errores que el revisor presentó en el transcurso de la misma reunión y en el que se visualizaban los mismos.  Al concluir que está informe era suficiente por el momento y para los avances existentes, se estipulan las siguientes fechas de entrega, la primera que está sujeta a completar todo el sistema, excepto el módulo consulta para el Lunes 9 de diciembre para que se entreguen los pendientes del módulo mantenimiento, el día miércoles 11 de diciembre se estima que se presente el informe de correcciones del sistema, a los 8 días siguientes se propone que estén las correcciones hechas sobre el sistema partiendo del informe de errores.  Cómo último punto se pide que, en medida de lo posible se entreguen los módulos de mantenimiento e inventarios totalmente corregidos para antes del día 10 de diciembre. | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborada por:  Jorge Eduardo Castrillón Arenas | Dirigida A:  Datum Position. | Fecha elaboración:  27 de noviembre de 2019 |
| Fecha próxima reunión:  3 de diciembre de 2019 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Yeferson Becerra | Cesar Augusto Tabares |
|  |  |
| Daniel Mauricio Bueno Tapasco | Jorge Eduardo Castrillón Arenas |
|  |  |
| Fabian Augusto Aguilar Sarmiento |  |